SENTINEL

AI Multi-Agent Crypto Futures Trading System

Plan Adaptacji Kodu do Wymagań Dokumentacji

23 kwietnia 2026

OCENA OGÓLNA Adaptacja obecnego kodu pod wymagania docs jest MOŻLIWA i OPŁACALNA. Obecna baza kodu to solidny fundament — nie przepisujemy od zera, ale refaktoryzujemy architekturę i dodajemy brakujące warstwy. Szacowany czas: 10–14 tygodni pracy (bez backtestingu) Priorytet krytyczny: zmiana architektury pipeline + ingester aggTrade + 4 agenci AI

# 1. Analiza Stanu Obecnego Kodu

Poniższa analiza opiera się na pełnym przeglądzie kodu źródłowego w folderze /backend oraz dokumentów w /docs. Obecny system jest funkcjonalny i zawiera wiele poprawnych mechanizmów, ale jego architektura różni się fundamentalnie od wymaganego modelu 3-warstwowego.

## 1.1. Co Kod Robi Dobrze (Mocne Strony)

| Element kodu | Stan i ocena |
| --- | --- |
| ATR-based SL + position sizing | Poprawnie zaimplementowane. ATR(14) na 1H, multiplier 1.5×, size = risk/distance. Spójne z docs. |
| Daily/weekly drawdown limits | Gotowe: -3% daily HALT, -7% weekly HALT w kill_switches.py. Dokładnie to co wymaga spec. |
| Funding rate filter | Istnieje w kill_switches.py (blokada przy >0.1%). Też w VolumeFlowAnalyst jako scoring. |
| Paper trading engine | Pełna symulacja z partial closes (TP1=40%, TP2=30%, TP3=20%), breakeven SL po TP1, PnL tracking. |
| BOS/CHoCH detection | StructureAnalyst.detect_structure_break() — poprawna logika swing-based. |
| FVG detection | detect_fvg() — 3-candle imbalance, bullish/bearish, filled flag. |
| Order block detection | detect_order_blocks() — ostatnia przeciwna świeca przed impulsem. |
| OI + liquidation tracking | Zbierane przez WebSocket + REST. VolumeFlowAnalyst liczy OI divergence i liq cascades. |
| CVD (basic) | VolumeFlowAnalyst._analyze_cvd() — taker buy/sell delta na 5m, 4h window. |
| Max positions + korelacja | kill_switches.py: max 3 pozycje, blokada gdy ≥2 crypto otwarte. |
| Wielozadaniowość Celery | Harmonogram zadań w settings.py — analysts, consensus, monitoring, resets. |
| Panic sell + Docker | Konteneryzacja OK. Struktury kill switch w modelu RiskState. |
| Multi-TF RSI/MACD | MomentumAnalyst: 4 timeframy (5m/15m/1h/4h) z wagami i alignment bonus. |
| LLM integration | LLMNarrativeAnalyst z fallback anthropic SDK. Prompt strukturyzowany do JSON. |

## 1.2. Czego Brakuje (Luki vs Docs)

Poniższa tabela zestawia wymagania z dokumentacji z aktualnym stanem kodu. Kolory: zielony = istnieje, żółty = częściowe, pomarańczowy = brakuje, czerwony = krytyczny brak.

| Wymaganie (docs) | Stan | Nakład | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-warstwowa architektura L1→L2→L3 | BRAKUJE | 3–4 tyg. | Obecna architektura to "zawsze-on scoring" bez twardych bram L1. Wymaga refaktoru pipeline. |
| A1: Killzone hard gate (czas sesji) | BRAKUJE | 2 dni | Żaden moduł nie blokuje analizy poza oknami London/NY/PowerHour. |
| A2: 1D EMA50/EMA200 bias gate | CZĘŚCIOWO | 1 tydz. | MomentumAnalyst ma scoring multi-TF, ale nie ma twardego bloku LONG/SHORT na bazie 1D trend. |
| A3: BTC correlation hard block | CZĘŚCIOWO | 1 tydz. | CrossAssetAnalyst liczy korelację, ale nie blokuje hard. Brakuje 4H BTC structure check. |
| A4: Funding rate gate | ISTNIEJE | 2 dni | Jest w kill_switches.py. Do dostosowania próg (0.08% nie 0.1%). |
| A5: ADX regime detection | BRAKUJE | 1 tydz. | Brak ADX. Kluczowe dla wyboru strategii: trend vs range. Sweep & Absorption tylko przy ADX<20. |
| B1: Liquidity sweep detection | CZĘŚCIOWO | 1 tydz. | StructureAnalyst ma CHoCH/BOS, ale brak explicit "wick przez PDH/PDL + zamknięcie z powrotem". |
| B2: FVG/Order Block gate | ISTNIEJE | 2 dni | Zaimplementowane. Potrzebna integracja jako gate L1, nie scoring. |
| B3: Premium/Discount zone (50%) | BRAKUJE | 3 dni | Brak D/W range calculation. LONG tylko w discount, SHORT tylko w premium. |
| B4: Classical patterns (flag, H&S) | BRAKUJE | 2 tyg. | Brak skanera formacji klasycznych. Wg Petera Brandta ważne na krypto. |
| B5: Range compression/expansion | BRAKUJE | 4 dni | Brak BBWidth percentile check i candle range expansion confirmation. |
| C1: ChoCH trigger confirmation | CZĘŚCIOWO | 1 tydz. | detect_structure_break() istnieje, ale na 1H. Potrzeba 5m/15m dla trigger layer. |
| C4: Volume confirmation gate | BRAKUJE | 2 dni | Brak sprawdzenia czy trigger candle ma volume > 1.5× average. |
| C5: VWAP reclaim/rejection | CZĘŚCIOWO | 3 dni | VWAP bands są w StructureAnalyst, ale nie jako trigger gate C5. |
| D1/D2: Whale vs Retail CVD split | BRAKUJE | 2 tyg. | KRYTYCZNA LUKA. Brak subskrypcji aggTrade. CVD używa klines (taker buy), nie filtrowanego po rozmiarze. |
| D3: OI confirmation | ISTNIEJE | 2 dni | Zaimplementowane w VolumeFlowAnalyst. Integracja jako bonus gate. |
| D4: Orderbook walls persistence | BRAKUJE | 2 tyg. | Brak ingestowania danych z orderbooka. Brak analizy spoofingu/persistence. |
| D5: News calendar check | BRAKUJE | 1 tydz. | Brak integracji z calendar API (FOMC, CPI, NFP). Risk Manager powinien to sprawdzać. |
| 4 agenci AI z rolami | BRAKUJE | 2–3 tyg. | Obecny LLMNarrativeAnalyst = 1 ogólny agent. Potrzeba 4 wyspecjalizowanych + Supervisor. |
| Supervisor z logiką veto | BRAKUJE | 1 tydz. | ConsensusEngine agreguje scoring, nie implementuje logiki veto wg hierarchii. |
| TP1=1.5R, TP2=3R (spec 2.0) | CZĘŚCIOWO | 1 dzień | Obecne: TP1=1R, TP2=2R, TP3=3R. Zmiana na 1.5R/3R/runner. Minimalna korekta. |
| Trailing stop Chandelier | BRAKUJE | 1 tydz. | Obecny: tylko breakeven SL po TP1. Brak chandelier exit ani R-multiple laddering dla runner. |
| Time-based kill switch (8h) | BRAKUJE | 2 dni | Jeśli pozycja >8h i nie hit 1R → zamknij. Proste, ale nie zaimplementowane. |
| Drawdown-based size scaling | CZĘŚCIOWO | 2 dni | Obecny: size×0.5 po 3 stratach z rzędu. Docs wymagają progów DD: -5%/-10%/-15%/-20%. |
| Dynamic Whale CVD threshold | BRAKUJE | 3 dni | Statyczny 50k próg nie istnieje nawet — brak aggTrade. 95 percentyl rolling potrzebny. |
| Strategy degradation monitoring | BRAKUJE | 2 tyg. | Brak rolling Sharpe, rolling win rate, auto-halt przy degradacji. |
| Backtesting engine | BRAKUJE | 4–6 tyg. | KRYTYCZNY BRAK. Oddzielny projekt. Bez tego system nie może iść live. |
| Minimum RR validation | BRAKUJE | 1 dzień | Brak sprawdzenia czy TP1 > 1.2R przed wykonaniem trade. Łatwe do dodania w L3. |
| TimescaleDB (zamiast SQLite) | BRAKUJE | 1 tydz. | Obecny: SQLite. Spec wymaga TimescaleDB dla tick data. Migracja przy skalowaniu. |
| Tax logging / PIT-38 export | BRAKUJE | 2 tyg. | Brak logowania zdarzeń podatkowych. Każdy trade = zdarzenie PIT-38. |

# 2. Czy Adaptacja Jest Możliwa i Opłacalna?

Krótka odpowiedź: TAK — adaptacja jest zarówno możliwa technicznie, jak i zdecydowanie bardziej opłacalna niż pisanie od zera.

## 2.1. Dlaczego Nie Przepisywać od Zera

| Co zostaje bez zmian (lub minimalnych) | Wartość |
| --- | --- |
| ingester/binance_ws.py + binance_rest.py | Stabilny WS klient, reconnect logic, obsługa klines/funding/liquidations — ~300 linii dobrego kodu. |
| risk/kill_switches.py | Daily/weekly HALT, funding check, max positions — dokładnie to co spec wymaga. Minimalne tweaki. |
| risk/position_sizing.py | ATR calculation, SL calculation, position size formula — solidna matematyka. |
| executor/paper_engine.py | Paper trading, partial closes, PnL tracking, Trade journal — działa poprawnie. |
| analysts/structure.py | BOS/CHoCH, FVG, OB, VWAP — solidna baza dla L1 gates. Do rozszerzenia, nie przepisania. |
| analysts/momentum.py | Multi-TF RSI/MACD z divergence — zostaje jako jeden z gates C2/C3. |
| consensus/models.py + analyst models | Baza danych, relacje, AnalystSignal dataclass — reużywalne. |
| dashboard_api/ | REST API dla frontendu — w dużej mierze pozostaje. |
| Docker + Celery + Redis setup | Infrastruktura jest poprawna. Dodajemy serwisy, nie przepisujemy. |

## 2.2. Ryzyko i Ograniczenia

- Największa zmiana architekturalna (nie techniczna): przejście z "zawsze-on scoring" na "event-driven gated pipeline". Obecne 6 analityków działa co minutę, niezależnie od warunków. Nowy model: L1 bramy są hard-gate — jeśli killzone nieaktywna, L2 nawet nie startuje. To wymaga refaktoru Celery tasks i nowego orchestratora.

- aggTrade ingestion to nowy strumień WebSocket, którego nie ma w kodzie. Binance aggTrade daje informację o rozmiarze każdej transakcji — bez tego whale/retail CVD split jest niemożliwy. To ~2 tygodnie pracy, ale krytyczne.

- 4 wyspecjalizowani agenci AI vs 1 LLM analyst: znaczące rozszerzenie prompt engineeringu i kosztu API. Każdy sygnał L2 to 4 × LLM call (~8–20 sekund łącznie). Akceptowalne dla swing/intraday, nieakceptowalne dla scalpowania <5 minut.

- Backtesting engine to oddzielny projekt 4–6 tygodni. Docs słusznie twierdzą, że bez backtestów system nie powinien iść live. Ten moduł musi powstać równolegle z resztą.

- SQLite → TimescaleDB: rekomendowane przy skalowaniu (>3 pary, tick data). Dla MVP paper tradingu SQLite jest wystarczający przez pierwsze 3–4 miesiące.

# 3. Plan Adaptacji — Etapy i Priorytety

Plan podzielony na 5 etapów. Każdy etap jest deployable i testowalny niezależnie. Kolejność uwzględnia zależności: nie można zbudować L2 bez L1.

## Etap 0 — Fundament Danych (Tydzień 1–2)

Cel: Mamy pełne dane zanim cokolwiek decydujemy. Bez zmian w logice tradingowej.

### Zadania:

- aggTrade ingestion: Dodać subskrypcję aggTrade do BinanceWebSocketClient

Nowy stream: {pair}@aggTrade. Model AggTrade(symbol, timestamp, price, quantity, is_buyer_maker). Kluczowe pole: quantity (USD value = price × qty) → podstawa Whale CVD.

- Whale threshold: Obliczać dynamiczny próg Whale (95 percentyl rolling 24h per para)

Nowa tabela WhaleThreshold aktualizowana co godzinę przez Celery task.

- Whale/Retail CVD: Zbierać Whale CVD i Retail CVD osobno w nowych modelach

WhaleCVD(symbol, timestamp, cumulative_delta) i RetailCVD(symbol, timestamp, cumulative_delta) obliczane na bieżąco.

- TimescaleDB: Opcjonalnie: uruchomić TimescaleDB w docker-compose.yml obok SQLite

Można dodać jako dodatkowy serwis dla aggTrade — SQLite zostaje dla modeli Django.

### Pliki do modyfikacji:

- ingester/binance_ws.py — nowa metoda _handle_aggtrade()

- ingester/models.py — model AggTrade, WhaleCVD, RetailCVD, WhaleThreshold

- ingester/tasks.py — task recalculate_whale_threshold()

- docker-compose.yml — opcjonalnie TimescaleDB service

## Etap 1 — Deterministyczny L1 Pre-Filter (Tydzień 2–5)

Cel: Zbudować 15 gates w 3 grupach (A/B/C). Każdy gate to deterministyczna funkcja → True/False. L1 produkuje TradeContext JSON.

### Nowy moduł: l1_filter/

Struktura modułu:

- l1_filter/__init__.py

- l1_filter/gates_a.py — Bias & Context (killzone, HTF trend, BTC correlation, funding, ADX)

- l1_filter/gates_b.py — Setup Structure (liquidity sweep, FVG/OB, premium/discount, classical patterns, range compression)

- l1_filter/gates_c.py — Trigger Confirmation (ChoCH 5m/15m, momentum divergence, EMA confluence, volume, VWAP)

- l1_filter/scanner.py — główny L1Scanner.scan(symbol) → TradeContext | None

- l1_filter/models.py — TradeContext, L1Result modele DB

### Gate A — Bias & Context (wszystkie muszą przejść):

| Gate | Implementacja |
| --- | --- |
| A1: killzone_active | Sprawdź UTC godzinę: London 07–10, NY 12–15, Power Hour 20–21. Hard block poza oknami. |
| A2: HTF trend aligned | 1D EMA50 > EMA200 = bullish bias (tylko LONG). 1D EMA50 < EMA200 = bearish (tylko SHORT). ±2% neutralna (obustronnie, size×0.5). Dane z Candle 1D. |
| A3: BTC correlation check | Dla altów: rolling_correlation(alt, BTC, 30d) > 0.7 AND BTC 4H structure przeciwna → BLOCK. Uzyj Candle 4H BTC + detect_structure_break() z StructureAnalyst. |
| A4: Funding gate | Z kill_switches.py. Zmień próg: LONG block gdy funding > +0.08%, SHORT block gdy < -0.08%. |
| A5: ADX regime | Nowa funkcja: compute_adx(highs, lows, closes, 14). ADX > 25 = trend → strategie Breakout. ADX < 20 = range → strategie Sweep & Absorption. 20–25 = transitional → tylko A+ setup. |

### Gate B — Setup Structure (min. 3 z 5):

| Gate | Implementacja |
| --- | --- |
| B1: Liquidity sweep | Nowa funkcja: detect_liquidity_sweep(). Na 15m lub 1H: wick przez PDH/PDL/Equal Highs/Lows AND candle zamyka się z powrotem po drugiej stronie. Knot ≥ 50% body. |
| B2: FVG/OB present | Już istnieje w StructureAnalyst. Przenieść do gates_b.py. Sprawdź czy w zasięgu 2×ATR od current price. |
| B3: Premium/Discount | Nowa funkcja: is_in_discount_zone(). Oblicz D_range = D_high – D_low, equilibrium = D_low + 0.5×D_range. LONG tylko gdy price < equilibrium. |
| B4: Classical patterns | Nowa funkcja: detect_classical_patterns() używając pandas-ta lub ta-lib. Wzorce: bull/bear flag, wedge, double bottom/top, H&S na 4H/1D. |
| B5: Range compression | BBWidth percentile: Bollinger Band Width na 1H w dolnym 20% rolling 100 świec PLUS current candle range > 1.5× avg_range(20). |

### Gate C — Trigger Confirmation (min. 2 z 5):

| Gate | Implementacja |
| --- | --- |
| C1: ChoCH 5m/15m | Wywołaj detect_structure_break() z StructureAnalyst na 5m/15m zamiast 1H. |
| C2: Momentum divergence | Już istnieje w MomentumAnalyst.detect_divergence(). Integracja jako gate. |
| C3: EMA confluence | 1H: price > 20 EMA i 50 EMA dla LONG. Stacked EMAs: 20 EMA > 50 EMA dla LONG. |
| C4: Volume confirmation | Nowa funkcja. Trigger candle volume > 1.5 × average_volume(20) na danym TF. |
| C5: VWAP reclaim | Już istnieje w StructureAnalyst.compute_vwap_bands(). Integracja jako gate. |

### L1Scanner output — TradeContext JSON:

L1Scanner produkuje strukturyzowany JSON przekazywany do L2. Zawiera: parę, timestamp, kierunek, które gates przeszły, dane raw (ATR, FVG zone, swept_level, nearest_liquidity, BTC trend, funding_rate, daily_vwap, adx_value, regime). L1Result zapisywany do DB dla celów backtestingu i monitoringu.

## Etap 2 — 4 Agenci AI + Supervisor (Tydzień 5–8)

Cel: Zastąpić LLMNarrativeAnalyst czterema wyspecjalizowanymi agentami z deterministyczną logiką Supervisora.

### Nowy moduł: l2_agents/

- l2_agents/__init__.py

- l2_agents/context_trader.py — Agent 1 (SMC/price action narrative, narracja nie liczby)

- l2_agents/order_flow_quant.py — Agent 2 (Whale/Retail CVD, OB, OI, absorption)

- l2_agents/risk_manager_agent.py — Agent 3 (DD, korelacja portfela, news, IV, SL width)

- l2_agents/devils_advocate.py — Agent 4 (kontrariański red-teaming, historical win rate)

- l2_agents/supervisor.py — Supervisor (hierarchia veto, size multiplier)

- l2_agents/orchestrator.py — L2Orchestrator.run(trade_context) → L2Decision

### Prompty i JSON schema agentów:

Każdy agent produkuje strukturyzowany JSON (nie wolną prozę) z polami: verdict (APPROVE/REJECT/NEUTRAL), confidence (0–100), reasoning (string), i polami specyficznymi dla roli. Kluczowe: agenci nie generują liczb wejścia/SL/TP — to zadanie L3.

### Logika Supervisora (deterministyczna, nie LLM):

| Warunek | Decyzja |
| --- | --- |
| Risk Manager = REJECT | FINAL REJECT — risk ma absolutne veto |
| Devil's Advocate = REJECT i confidence > 80 | FINAL REJECT |
| Context Trader = REJECT i Order Flow = REJECT | FINAL REJECT |
| Supervision: setup_grade = "C" | REJECT |
| Tylko 1 APPROVE vs 3 NEUTRAL | PAPER_ONLY (log, nie execute) |
| Pozostałe kombinacje | APPROVE z size_multiplier na bazie setup_grade |

### Integracja z istniejącym kodem:

- ConsensusEngine zostaje jako backup/monitoring, ale nie steruje egzekucją.

- LLMNarrativeAnalyst może zostać jako jeden z tool calls dla Context Trader.

- Celery task: run_l2_analysis.delay(trade_context_id) — wywoływany tylko gdy L1 PASS.

## Etap 3 — Deterministyczna Egzekucja L3 (Tydzień 8–10)

Cel: Refaktoryzacja executor/ aby obliczał precyzyjne parametry wejścia deterministycznie, na bazie TradeContext + L2Decision.

### Zmiany w executor/:

- L3Calculator: Nowy moduł executor/l3_calculator.py — wszystkie obliczenia entry/SL/TP:

entry_zone = FVG mid | OB mid. final_sl = min(sl_atr_based, sl_structural, sl_cap_3pct). TP1 = 1.5R (40%), TP2 = 3.0R (40%), TP3 = runner trailing (20%). Minimum RR check: jeśli TP1 < 1.2R → REJECT.

- Chandelier Exit: Rozszerzenie paper_engine.py — trailing stop logika:

Po TP1: breakeven SL. Runner (20%): chandelier = highest_high(22) – 3×ATR, update co zamknięcie 1H świecy. Time-based kill: jeśli pozycja >8h i nie hit 1R → close market.

- Safety assertion: Leverage safety check: liquidation_price musi być min. 2× SL distance daleko.

- TP ratio update: Zmiana TP ratio: 1R→1.5R dla TP1, 2R→3R dla TP2 (1-linijkowa zmiana).

## Etap 4 — Risk Enhancements (Tydzień 10–12)

Cel: Uzupełnić brakujące mechanizmy ryzyka opisane w docs.

### Zmiany w risk/:

- kill_switches.py: zmienić size multiplier na DD-based (zamiast consecutive losses): 0% DD=1.0, -5%=0.75, -10%=0.5, -15%=0.25, -20%=HALT.

- Nowy moduł risk/strategy_monitor.py: rolling 30-trade win rate + Sharpe. Auto-halt gdy rolling_sharpe < 0 przez 20 trade'ów.

- Nowy moduł risk/news_calendar.py: integracja z CoinGecko Events API lub ręczna lista FOMC/CPI/NFP → blokada 2h przed eventem.

- risk/portfolio_heat.py: korelacyjna mapa portfela (rolling 30d). Efektywna ekspozycja BTC-beta max 2×.

## Etap 5 — Backtesting Engine (Tydzień 10–16, równolegle)

WAŻNE: Ten etap powinien startować razem z Etapem 1, nie po nim. Backtesting jest blokerem dla live tradingu.

### Architektura backtestera:

- backtest/__init__.py

- backtest/data_loader.py — replay tick-by-tick z TimescaleDB/SQLite

- backtest/simulator.py — symulacja L1+L2+L3 na danych historycznych

- backtest/slippage_model.py — market orders: 0.1% slippage, limit: 0.02% maker fee, taker: 0.05% fee

- backtest/metrics.py — Sharpe, Calmar, MaxDD, win rate, EV, trade count

- backtest/walk_forward.py — rolling window re-optimization

- backtest/monte_carlo.py — 10,000 permutacji, worst 5% scenario

Cel minimum przed live: Sharpe > 1.5 po kosztach, MaxDD < 20%, trade count > 300, Calmar > 0.5.

# 4. Harmonogram i Nakłady Pracy

| Etap | Zakres | Czas | Priorytet |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap 0 | aggTrade ingestion + Whale/Retail CVD | 2 tygodnie | KRYTYCZNY |
| Etap 1 | L1 Pre-Filter (15 gates) | 3 tygodnie | KRYTYCZNY |
| Etap 2 | 4 agenci AI + Supervisor | 3 tygodnie | WYSOKI |
| Etap 3 | Refaktor L3 Executor | 2 tygodnie | WYSOKI |
| Etap 4 | Risk enhancements | 2 tygodnie | ŚREDNI |
| Etap 5 | Backtesting engine | 4–6 tygodni | KRYTYCZNY (równolegle) |
| RAZEM | Pełna implementacja | 10–14 tygodni | — |

Uwaga: Powyższe zakłada 1 doświadczonego dewelopera Python. Przy 2 deweloperach (backend + AI/prompting) czas skraca się do 7–10 tygodni dla etapów 0–4. Backtesting może biec równolegle.

## 4.1. Mapa Zależności

| Etap | Wymaga |
| --- | --- |
| Etap 0: aggTrade ingestion | Nic — startuje od razu |
| Etap 1: L1 Pre-Filter | Etap 0 (whale CVD data) |
| Etap 2: L2 Agents | Etap 1 (TradeContext JSON) |
| Etap 3: L3 Executor | Etap 2 (L2Decision) |
| Etap 4: Risk Enhancements | Etap 3 (Trade history dla rolling metrics) |
| Etap 5: Backtesting | Etap 0 (dane) — może startować równolegle z Etapem 1 |

# 5. Pliki — Co Zostaje, Co Się Zmienia, Co Jest Nowe

## 5.1. Pliki bez zmian (lub kosmetyczne)

| Plik | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| ingester/binance_ws.py | Dodajemy tylko _handle_aggtrade(). Reszta bez zmian. |
| ingester/binance_rest.py | Bez zmian — OI, L/S ratio, tickers nadal potrzebne. |
| risk/position_sizing.py | ATR i SL math poprawne. Mały tweak: multiplier parametryzowany. |
| risk/kill_switches.py | Tweaki: zmiana progów DD, rozszerzenie o news calendar call. |
| executor/paper_engine.py | Rozszerzamy o chandelier + time-based kill. Core logika zostaje. |
| analysts/structure.py | Reużywamy detect_fvg(), detect_order_blocks(), compute_vwap_bands() w L1 gates. |
| analysts/momentum.py | Reużywamy compute_rsi(), detect_divergence() w L1 gate C2. |
| analysts/volume_flow.py | Częściowo reużywamy _analyze_liquidations() i _analyze_oi_divergence(). |
| consensus/models.py | Zostają modele DB. ConsensusEngine staje się opcjonalny. |
| sentinel/settings.py | Dodajemy nowe zmienne: KILLZONE_WINDOWS, ADX_TREND_THRESHOLD itp. |
| docker-compose.yml | Małe rozszerzenia (TimescaleDB opcjonalnie). |
| frontend/ | Bez zmian w tej fazie. Rozbudowa UI w późniejszym etapie. |

## 5.2. Nowe moduły do stworzenia

| Nowy moduł | Zawartość |
| --- | --- |
| l1_filter/ | Cały L1 Pre-Filter: gates_a.py, gates_b.py, gates_c.py, scanner.py, models.py |
| l2_agents/ | Cztery agenci + supervisor + orchestrator + modele DB |
| backtest/ | Silnik backtestowy: data_loader, simulator, slippage_model, metrics, walk_forward, monte_carlo |
| risk/strategy_monitor.py | Rolling Sharpe, rolling win rate, auto-halt przy degradacji |
| risk/news_calendar.py | Integracja z calendar API, blokada 2h przed high-impact events |
| risk/portfolio_heat.py | Korelacyjna mapa portfela, BTC-beta exposure limit |
| executor/l3_calculator.py | Deterministyczne obliczenia entry/SL/TP/size z walidacją RR |

# 6. Rekomendacje i Kolejne Kroki

## 6.1. Natychmiastowe Działania (Tydzień 1)

- TimescaleDB: Zaplanuj TimescaleDB w docker-compose.yml już teraz — migracja danych jest łatwiejsza na początku niż po 3 miesiącach zbierania danych w SQLite.

- aggTrade: Dodaj aggTrade stream do BinanceWebSocketClient — im szybciej zaczniesz zbierać dane historyczne Whale CVD, tym lepszy backtest za 2 miesiące.

- Paper trading: Ustaw BINANCE_TESTNET=True w .env i zacznij paper trading z obecnym systemem — zbiera trade history potrzebną do kalibracji backtestera.

- Backtesting: Zacznij backtest silnik równolegle z L1 — bez niego system nie powinien być w ogóle używany z prawdziwym kapitałem.

## 6.2. Czego NIE Robić

- Nie idź live przed 3–6 miesiącami paper tradingu i backtestem na min. 3 latach danych.

- Nie używaj pełnego 2% risk per trade — zacznij od 0.5% (obecne MAX_RISK_PER_TRADE w settings.py ustawione na 0.02 = zmień na 0.005).

- Nie pozwól agentom AI generować liczb (entry, SL, TP) — to zadanie wyłącznie dla L3 deterministycznego kodu. Prompty muszą to jednoznacznie zabraniać.

- Nie ruszaj w pierwszej kolejności frontendu — backend i data layer to priorytet.

- Nie ignoruj tax logging — każdy trade w PL to zdarzenie PIT-38. Dodaj prosty TaxEvent model od razu.

## 6.3. Zmiana, Która Daje Natychmiastowy Efekt (1 linia kodu)

W settings.py zmień:

MAX_RISK_PER_TRADE = 0.02   →   MAX_RISK_PER_TRADE = 0.005

To jedna zmiana, która redukuje ryzyko ruiny z poziomów "kamikaze" do "akceptowalnych dla niezwalidowanego systemu". Bez żadnego innego etapu.

## 6.4. Checklist Gotowości do Live Tradingu

Przed pierwszym real-money trade'em każdy punkt musi być odhaczony:

- ☐ aggTrade ingestion aktywny, zbieramy Whale/Retail CVD

- ☐ L1 Pre-Filter (min. A1–A5 + B1–B3) zaimplementowany i przetestowany

- ☐ ADX regime detection aktywny

- ☐ 4 agenci AI z Supervisorem działają i produkują structured JSON

- ☐ Chandelier trailing stop + time-based kill zaimplementowane

- ☐ Backtesting: Sharpe > 1.5, MaxDD < 20%, 300+ trade'ów na 3 latach

- ☐ Paper trading 3 miesiące, rozbieżność < 20% vs backtest

- ☐ Daily HALT -3%, weekly HALT -7% aktywne

- ☐ DD-based size scaling aktywny

- ☐ News calendar integration aktywna

- ☐ Strategy degradation monitor aktywny

- ☐ Tax logging aktywny

- ☐ MAX_RISK_PER_TRADE = 0.005

- ☐ Binance Testnet przetestowany — znana faktyczna latencja

## 6.5. Podsumowanie

Sentinel ma solidną bazę techniczną — architektura Django + Celery + Redis + WebSocket jest właściwa, matematyka ATR/SL/position sizing jest poprawna, paper engine działa, kill switche istnieją. Główna praca to refaktoryzacja architektury z "always-on scoring" na "event-driven gated pipeline", rozbudowa o 15 deterministycznych bram L1, zastąpienie jednego ogólnego LLM czterema wyspecjalizowanymi agentami z Supervisorem, oraz dodanie krytycznie brakującego aggTrade ingestera.

System NIE powinien iść live bez backtestów i paper tradingu — nie ze względu na jakość kodu, ale ze względu na nieznany edge strategii. Kod może być doskonały, a strategia i tak traci kapitał, jeśli nie ma statystycznie udowodnionego edge.

Szacowany czas do "gotowy na paper trading z nową architekturą": 10–14 tygodni. Szacowany czas do "gotowy na live z minimalnym kapitałem": 7–9 miesięcy (uwzględniając obowiązkowy period paper tradingu).